附件2

咸宁风景道2021-2022年建设任务清单

| 县市区 | 项目名称 | 线路编号 | 线路名称 | 路段明细 | 里程（KM） |  | 主要建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 咸安区 | 骑行道 |  | 黄荆塘村产业路 | 黄荆塘村产业路 | 9.1 | 138.447 | 道路改造、景观提升、文化塑造 |  |
|  |  | G351 | 台小线 | G351至向阳湖大道交叉口 | 1.4 |  | 道路改造、景观提升、文化塑造 |  |
|  |  |  |  | 梓山湖新城环线 | 22.6 |  | 道路改造、景观提升、文化塑造 |  |
|  |  | X104 | 宝八线 | 农业观光园T字路口至五七二桥 | 2.7 |  | 道路改造、景观提升、文化塑造 |  |
|  | 自驾游道 | G107 | 京港线 | 咸安绕城段 | 37 |  | 道路改造、景观提升、文化塑造 |  |
|  |  | G351 | 台小线 | 向阳湖大道交叉口至高家岭 | 12 |  | 道路改造、景观提升、文化塑造 |  |
|  |  | S319 | 咸赵线 | 古田至西岭陈 | 10.036 |  | 道路改造、景观提升、文化塑造 |  |
|  |  |  | 铁军路 | 贺胜桥镇至武咸快速通道交叉口 | 10 |  | 道路改造、景观提升、文化塑造 |  |
|  |  | S356 | 朱横线 | 武咸快速通道交叉口至高桥镇至大幕至罗家垸区界 | 32.08 |  | 道路改造、景观提升、文化塑造 |  |
|  |  | S361 | 大羊线 | 西岭陈至宋家沟 | 1.531 |  | 道路改造、景观提升、文化塑造 |  |
|  | 一级驿站 |  |  | 黄荆塘驿站 |  |  | 新建 |  |
|  | 三级驿站 |  |  | 古田驿站 |  |  | 新建 |  |
|  | 景观节点 |  |  | 向阳湖 |  |  | 新建 |  |
|  |  |  |  | 黄荆塘 |  |  | 新建 |  |
|  |  |  |  | 铜钉坳 |  |  | 新建 |  |
| 嘉鱼县 | 自驾游道 | S359 | 石铁线 | 嘉鱼县三环线路口至朱砂村 | 5.28 | 61.48 | 道路改造、景观提升、文化塑造 |  |
|  |  | G351 | 台小线 | 新街镇至石埠塘 | 18 |  | 道路改造、景观提升、文化塑造 |  |
|  |  |  | 扶贫大道 | 舒桥至陆溪镇 | 27.8 |  | 道路改造、景观提升、文化塑造 |  |
|  |  |  | 绕城公路 | 朱砂村至罗家州 | 10.4 |  | 道路改造、景观提升、文化塑造 |  |
|  | 二级驿站 |  |  | 珍湖驿站 |  |  | 新建 |  |
| 赤壁市 | 自驾游道 | S246 | 凤界线 | 双泉至东流港 | 5.03 | 201.539 | 道路改造、景观提升、文化塑造 |  |
|  |  | S418 | 枫渣线 | 渣田畈至枫树岭 | 31.6 |  | 道路改造、景观提升、文化塑造 |  |
|  |  | G351 | 台小线 | 赤壁市一中至三国古战场 | 34.5 |  | 道路改造、景观提升、文化塑造 |  |
|  |  | S246 | 凤界线 | 赤壁市一中至凤凰山 | 12.8 |  | 道路改造、景观提升、文化塑造 |  |
|  |  | S361 | 大羊线 | 宋家沟至随阳 | 7.059 |  | 道路改造、景观提升、文化塑造 |  |
|  |  | G107 | 京港线 | 汀泗桥至羊楼洞 | 68.4 |  | 道路改造、景观提升、文化塑造 |  |
|  |  | G351 | 台小线 | 石埠塘至G107交叉口 | 10 |  | 道路改造、景观提升、文化塑造 |  |
|  |  | S361 | 大羊线 | 羊楼洞至双泉 | 32.15 |  | 道路改造、景观提升、文化塑造 |  |
|  | 二级驿站 |  |  | 葛仙山驿站 |  |  | 新建 |  |
|  |  |  |  | 朱巷驿站 |  |  | 新建 |  |
|  | 三级驿站 |  |  | 观音寺驿站 |  |  | 新建 |  |
| 崇阳县 | 自驾游道 | S362 | 金保线 | 高枧至金塘镇 | 17.79 | 101.85 | 道路改造、景观提升、文化塑造 |  |
|  |  | 市政道路 | 人民大道 | 五里界至浪口大桥 | 2.25 |  | 道路改造、景观提升、文化塑造 |  |
|  |  | 市政道路 | 天城大道 | 人民大道交叉口至铜钟 | 6.05 |  | 道路改造、景观提升、文化塑造 |  |
|  |  | S246 | 凤界线 | 东流港至五里界 | 15.87 |  | 道路改造、景观提升、文化塑造 |  |
|  |  | S259 | 铜天线 | 铜钟至大埚 | 45.56 |  | 道路改造、景观提升、文化塑造 |  |
|  |  | S359 | 石铁线 | 浪口大桥至S359石铁线柳林出口处 | 14.33 |  | 道路改造、景观提升、文化塑造 |  |
|  | 二级驿站 |  |  | 盘山公路驿站 |  |  | 新建 |  |
|  |  |  |  | 随阳竹海驿站 |  |  | 新建 |  |
|  | 三级驿站 |  |  | 洪下驿站 |  |  | 新建 |  |
|  | 景观节点 |  |  | 十里画廊绿水青山 |  |  | 新建 |  |
| 通城县 | 自驾游道 | G353 | 宁福线 | 麦市镇李塅至北港镇庄前 | 38.787 | 43.93 | 道路改造、景观提升、文化塑造 |  |
|  |  | S474 | 庄大线 | 北港镇庄前至大坪乡 | 5.143 |  | 道路改造、景观提升、文化塑造 |  |
| 通山县 | 自驾游道 | S209 | 咸通线 | 厦铺至S358交叉口 | 21.22 | 167.009 | 道路改造、景观提升、文化塑造 |  |
|  |  | G106 | 京广线 | 九宫山镇至G106交叉口 | 29.05 |  |  |  |
|  |  | S209 | 咸通线 | 厦铺至九宫山镇至铜鼓包 | 61.549 |  | 道路改造、景观提升、文化塑造 |  |
|  |  | S358 | 阳通线 | 大畈至慈口富水水库桥头 | 21.27 |  | 道路改造、景观提升、文化塑造 |  |
|  |  | S358 | 阳通线 | 慈口富水水库桥头至S356交叉口 | 4.22 |  | 道路改造、景观提升、文化塑造 |  |
|  |  | S356 | 朱横线 | S358交叉口～罗家垸区界 | 29.7 |  | 道路改造、景观提升、文化塑造 |  |
|  | 景观节点 |  |  | 东岸 |  |  | 新建 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 714.255 |  |  |